Protokoll der Sitzung Kick-Off Projektarbeit Team MiniLockSync und CapGemini/Jenkins

24.03.2016, 9:00-9:45Uhr, F01.357

Anwesende :         Prof. Dr.-Ing. Andreas Rößler, Manuel Tutsch, Fabian Högl, Eugen Rudel, Luca Hanf, Daniel Seitz,

Team MiniLockSync1, Team CapGemini/Jenkins

Moderation :         Prof. Dr.-Ing. Andreas Rößler

Protokoll :              Daniel Seitz

Protokollant:

__________________________________________________________

(Unterschrift)

Tagesordnung

TOP 1 Benötigte Unterlagen

TOP 2 Analyse Lastenheft

TOP 3 Zwischenpräsentation

TOP 4 Notengebung

TOP 5 Zusätzliche Informationen

TOP 6 Vereinbarungen, Ziele bis zum nächsten Treffen

Ergebnisse der Sitzung

TOP 1 Benötigte Unterlagen

Die Benötigten Unterlagen befinden sich unter:

W:Dozenten-Rößler-Projekt_SWTM

Dort befinden sich die wichtigsten Dateien in zip-Form. Diese sollen als Basis des Projektes dienen.

TOP 2 Analyse Lastenheft

  - Einführung –Zielbestimmung

    - In eigenen Worten Ziele definieren

    - Wie funktioniert die Verschlüsselung bei Dropbox, was kann man Verbessern

    - Aus den Verbesserungsvorschlägen aus 1.1.2 soll nun ein Soll-Konzept erstellt werden, was soll sich ändern

  - Produktübersicht

  - Produktfunktionen

    - Beschreibung von Schnittstellen

    - Requirements-Analyse

Daten eingeben -> Was passiert -> Was kommt dabei raus

Projektstruktur überlegen

    - Nicht funktionale Anforderungen

Sicherheit

Benutzbarkeit

Anleitung geben

Jemand der Dropbox anwendet soll das Programm in  bestimmter Zeit anwenden/benutzen können

    - Übertragbarkeit

Lauffähigkeit auf anderem Betriebssystem

Windows

Linux

Android

  - Risikoakzeptanz/Management

Was kann schief gehen?

Gruppe bricht auseinander, Personen längerfristig krank

Technische Schwierigkeiten

Zeitprobleme

Schwierigkeiten mit dem Programm

  - Skizze des Entwicklungszyklus und der Systemarchitektur oder auch ein Strukturprogramm

Vorgehensmodell, Blockschaubild

  - Lieferumfang

Was kommt am Ende raus

Test Cases. Definiert die Produktfunktionen

z.B. Ver-Entschlüsselung

Regression

  - Abnahmekriterien

Usability Tests

- Vorgehen

  - Anforderungsanalyse

    - Anforderungsermittlung

Anforderungen sammeln

Prototyping. Später Absprache mit Auftraggeber (Prof. Dr.-Ing. Andreas Rößler)

    - Anforderungsformulierung

    - Anforderungsanalyse

Produktfunktionen ausformulieren

    - Anforderungsvalidierung

Sind die Funktionen untereinander widerspruchsfrei

    - Anforderungsmanagment

Kommen neue Ideen, Funktionen nachträglich hinzu

  - Abgrenzung

Welche Punkte werden nicht bearbeitet, umgesetzt

  - Anwendungsfälle – Use Cases

Gliederung der Funktionalität

z.B. Verschlüsseln des Verzeichnisses und lade es anschließend hoch

Adressbuch einrichten das auch andere die Datei entschlüsseln können

Verschiedene Features

TOP 3 Zwischenpräsentation

Wichtige Informationen zur Zwischenpräsentation am 07.04.2016

Kernpunkt der Präsentation ist die Vorstellung des Lastenheftes.

Weitere Punkte sind

das vorstellen der Projektrollen

anfertigen einer Papierskizze (PaperPrototyping)

TOP 4 Notengebung

Ausschlaggebend für die Notengebung ist eine gute Dokumentation und ein lauffähiges Programm, dazu zählt das Lastenheft, Erklärungen, Rollen, etc.

TOP 5 Zusätzliche Informationen

Optional

Gute TestCases (Ordungspunkt 1.6)

Gutes Versionsmanagment über GitUp

TOP 6 Vereinbarungen, Ziele bis zum nächsten Treffen

Die Treffen finden ab sofort wöchentlich am Donnerstag statt.

Erstellen eines Anforderungskataloges

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet statt am 31.03.2016, F01.357, 9:00Uhr